# Sprint backlog week 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User Stories | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance Criteria |
| Als klant wil ik dat de informatie die ik geef niet gestolen kan worden. | M | 4 | -Encryptie aanleggen tussen de Client en de server om deze versleuteld te maken. | -een zichtbare versleuteling in de code. |
| Als klant zou ik ook willen kunnen pinnen bij andere banken, zodat ik niet zonder geld kom te zitten en speciaal naar een pinautomaat van SOFA moet rijden | M | 13 | -We kunnen met onze passen pinnen bij zowel onze bank als bij andere, en onze pinautomaat accepteert ook rekeningen van andere banken. | -andere groepen kunnen pinnen bij onze automaat.  -wij kunnen met onze passen pinnen bij de andere automaten. |
| Als bank wil ik dat ik de interface kan installeren op elke pinautomaat. | M | 3 | -de interface als executable in kunnen leveren. | -een .exe bestand maken van de interface om deze bruikbaar te maken op de PO computer. |