# Retrospective Week 2

Door: Argenis Pieternella

## Tips en tops

###### Ben Groeneveld

|  |  |
| --- | --- |
| * Was ijverig begonnen met de samenwerkcontract | * Nog niet van toepassing |

###### Dezley Groen

|  |  |
| --- | --- |
| * Heeft een ontwerp gemaakt voor de moneydispenser | * Het duurde even voordat initiatief nam |

###### Argenis Pieternella

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Kan kritisch naar dingen kijken en verbeteren waar nodig | * Is snel afgeleid |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

35 –alles bij elkaar 38 punten gehaald met het ontwerp van de dispenser en een autonome continue interface.

###### Wat ging deze sprint goed?

Beveiligingsverslag is af

Begin gemaakt aan de ontwerp voor de dispenser

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Meer tijd besteden aan het project

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

3 punten – was een paar dagen weg maar heeft goed bijgedragen aan het project

###### Dezley Groen

1 punten – heeft niet veel gedaan, tot op het laatst heeft ie snel een ontwerp gemaakt in blender

###### Argenis Pieternella

1 punten – ik heb samen met Remco een begin gewerkt aan het beveiligingsrapport

###### Remco La Brijn

2 punten – heeft deze week goed gewerkt