# Retrospective Week 3

Door: Dezley Groen

## Tips en tops

###### Ben Groeneveld

+ -

Goed gewerkt aan Eerder melden wanneer er problemen zijn.

de snel keuze menu voor het pinnen

###### Argenis Pieternella

|  |  |
| --- | --- |
| +  Goed gewerkt aan  Het bouwen en testen  van de geld dispenser | -  Iets meer inzet tonen bij de rest van het project |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| +  Goed meegeholpen met het bouwen  Van de geld dispenser en het goed laten  Werken van de snel keuze menu. | -  Iets meer focussen op het project |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

23

###### Wat ging deze sprint goed?

we hebben het ontwerp voor de geld dispenser af en er is een prototype van de geld dispenser gemaakt. Ook is het snel pinnen bijna af.

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Communicatie binnen de groep kan beter, dus meer vragen over de status van een specifieke taak en vermelden wanneer er problemen zijn.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten

###### Argenis Pieternella

2 punten

###### Remco La Brijn

1 punten